BÁO CÁO TUẦN 9

| Tuần lễ | Ngày | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| 9 | 17/06/2026 | Đồng nhất mã đơn O2BSoft ↔ NhapHang (Tampermonkey v0.10) - Vấn đề: trước đây userscript gửi đơn từ O2BSoft sang NhapHang sẽ để server tự sinh mã YYMMDD.SSNN qua bảng Counters → 2 hệ thống lưu 2 mã khác nhau, đối chiếu/khiếu nại phải tra chéo thủ công. - Sửa userscript: trong buildPayload() gửi thẳng field id = row.o2bId (API products POST đã sẵn nhận providedId, bỏ qua bước Counters). - Cập nhật fetchTodayProducts() index theo p.id trực tiếp + giữ fallback regex o2b:... trong notes để vẫn nhận diện được đơn cũ đã sync từ phiên bản v0.9 trở xuống — không phải migrate dữ liệu cũ. - Kết quả: 2 hệ thống cùng 1 mã đơn → tra cứu nhanh, dashboard NhapHang khớp y nguyên báo cáo bên O2BSoft, không còn lệch số liệu khi đối soát cuối ngày. Soạn file CLAUDE.md — chuẩn hoá quy ước làm việc với AI assistant - Vấn đề: project có 8+ module + 3 DB + nhiều quy ước riêng (no-emoji trên trang khách, soft-delete, idempotency, phân quyền JSONB...) → mỗi lần đổi máy/đổi session AI thường gợi ý sai (thêm Redis, refactor module, đề xuất Pusher...). - Viết file CLAUDE.md ở root chứa: bối cảnh 2 luồng nghiệp vụ, kiến trúc 4 web + 2 app + 3 DB, 12 nguyên tắc cải thiện, danh sách KHÔNG được tự ý làm, workflow auto-deploy + auto-push. - Claude Code CLI tự đọc file này mỗi session — không cần dán tay. Cursor/Copilot trỏ Project Rules tới cùng file. Web Claude.ai dán nội dung vào ô Instructions của Project. - Bổ sung Scheduled task hàng tuần "Soạn báo cáo tuần" cho Claude.ai Project → tự sinh báo cáo dựa vào git log + memory mỗi thứ 7. Hoàn thiện bộ tài liệu đồ án + báo cáo - Cập nhật BaoCao/bao-cao-tuan/ tới tuần 8 (8 đầu việc): Tool O2BSoft sync, 2 app Flutter signed, fix bug regex /driver, redesign /tin-tuc, tài liệu đồ án Markdown+Mermaid, tái cấu trúc thư mục, tối ưu Flutter, mã đơn YYMMDD.SSNN, soft-delete + audit log, phân quyền 2 module. - Rà soát 5 file tài liệu BaoCao/01-05 đảm bảo schema khớp DB Neon thực tế, ERD/Use Case/Sequence không còn entity cũ. - Script export-diagrams.sh xác nhận render được toàn bộ block Mermaid sang PNG để chèn vào file Word đồ án. Cải thiện trải nghiệm trang khách (UI/UX) - Tiếp tục rà soát các trang public (vocucphuong.vercel.app): rà lại tất cả emoji/icon vui còn sót trên trang giới thiệu, lịch trình, liên hệ — đảm bảo tone chuyên nghiệp. - Đồng bộ style filter pill + card cho các trang khác (lịch trình, chuyến đi) theo mẫu /tin-tuc đã làm tuần 8: hero gradient, sticky filter, hover scale, không icon. - Kiểm tra responsive trên mobile (đa số khách đặt vé qua điện thoại) — đảm bảo CTA "Đặt vé" luôn nằm trong vùng tap-friendly. |