BÁO CÁO TUẦN 2

| Tuần lễ | Ngày | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| 2 | 03/05/2026 | Đồng bộ dữ liệu & tuyến đường (27–28/04) - Đồng bộ 2 chiều tuyến đường giữa hệ thống Tổng Hợp và trang Đặt Vé (3 trang quản trị dùng chung một nguồn dữ liệu) - Chuyển xóa tuyến sang dạng soft-delete (giữ lịch sử thay vì xóa thật, tránh trường hợp đồng bộ tự tạo lại tuyến đã xóa) - Trang /admin/routes thống nhất, mỗi lần sửa tuyến ghi đồng thời sang cả 2 hệ thống - Đồng bộ đơn đặt vé realtime ~3 giây qua webhook idempotent + cơ chế delta polling - Multi-tab toast: tab này đổi biển số / tài xế thì các tab khác tự refresh và hiện thông báo Phân quyền tài khoản (29–30/04) - Nhập Hàng: phân quyền chi tiết theo từng module + phạm vi trạm khi tạo tài khoản (permissions JSONB, scope theo trạm) - Tổng Hợp: 15 quyền chi tiết, JWT mang theo permissions; tự nâng cấp mật khẩu cũ plain text sang bcrypt khi đăng nhập Giao diện tổng thể (01/05) - Redesign giao diện Tổng Hợp theo phong cách dày gọn (dense grid, viền tinh) - Tối ưu sơ đồ ghế và lưới khung giờ: viền mềm hơn, khoảng cách thoáng hơn - Responsive mobile cho MainLayout + bộ lọc tuyến - Tinh chỉnh độ đậm font cho giao diện sạch hơn Báo cáo & thống kê (01–02/05) - Báo cáo doanh thu cuối ngày gửi email tự động (Resend); Vercel Cron tự chạy 23:30 mỗi ngày - Trang Báo cáo: chọn ngày, gửi email thủ công, xuất file CSV (BOM utf-8 mở thẳng được trên Excel) - Dashboard điều hành: biểu đồ doanh thu theo ngày, heatmap fill rate (tuyến × khung giờ), top 20 khách hàng - Trang Lịch sử thao tác (Audit log) cho toàn hệ thống - Tìm kiếm hành khách xuyên nhiều ngày (GlobalSearch) Khách hàng quen (02/05) - API gợi ý khách quen + autocomplete trong form đặt vé (gõ 3–9 ký tự là hiện gợi ý) - Trang lịch sử đặt vé của khách: tổng chi, đơn nợ, đơn đã hủy - Tự động cập nhật bảng Khách hàng mỗi khi có đơn mới Vận hành (02/05) - In vé giấy A6 kèm mã QR (popup in, dùng dịch vụ QR miễn phí) - Danh sách gọi khách (Call list): sắp xếp theo trạng thái Chưa gọi / Không nghe / Đã gọi - Visibility-aware polling: tự ngưng polling khi tab ẩn để tiết kiệm tài nguyên Public API & đối tác (02/05) - Trang chủ portal gom 3 ứng dụng: Đặt Vé, Tổng Hợp, Nhập Hàng - Public API v1: routes / timeslots / bookings cho đối tác (API key + scope read/write) - Trang quản lý đối tác: tạo, khóa, xóa API key Trang đặt vé khách hàng (28/04, 02–03/05) - Admin tắt/bật đặt vé online + tin nhắn bảo trì tùy chỉnh, áp dụng ngay không cần deploy lại - Trang Tuyến đường: bố cục 2 cột Cao tốc / Quốc lộ, có vạch chia dọc giữa hai cột - Admin sắp xếp thứ tự hiển thị tuyến đường (riêng từng nhóm) - Admin check-in: quét mã QR vé bằng camera - Đồng bộ ngược DatVe → Tổng Hợp qua webhook (fire-and-forget) - Loại bỏ icon / gradient / hiệu ứng dư thừa, chuyển sang giao diện phẳng, trông chuyên nghiệp hơn |